- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

- КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- КИТАЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

- Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 05.03.2018г.                                                                            № 17-ра

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории Китаевского сельсовета

В целях организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Китаевского сельсовета, недопущения людских и материальных потерь во время прохождения весенних паводковых вод:

1.Утвердить прилагаемый план  противопаводковых мероприятий.

2.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4.Распоряжение вступает в силу  со дня  его подписания.

Глава Китаевского сельсовета                                                   О.Н.Евглевская

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением

Администрации Китаевского

сельсовета

от 05.03.2018г № 17-ра

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и прохождению паводка в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить, при необходимости, круглосуточное дежурство за ходом паводка | Во время прохождения паводка | Администрация сельсовета, руководители всех форм собственности |
| 2 | Обеспечить постоянную оперативную связь с паводковой комиссией (КЧС и ОПБ) | В период паводка | Администрация сельсовета |
| 3 | Следить за изменением уровня талых вод для своевременного принятия мер | В период паводка | ООО «Китаевка», Администрация сельсовета |
| 4 | Постоянно проверять состояние водопропускных устройств плотин, дамб, ГТС и принимать меры по безаварийному пропуску паводковых вод. | До начала и во время паводка | ООО «Китаевка», Администрация сельсовета |
| 5 | Очистить инженерные сооружения от снега и льда | До начала паводка | ООО «Китаевка» Слесарь АНО «Водоснабжение Медвенского района», Администрация сельсовета |
| 6 | Организовать активный сток паводковых вод от скважин, от выгребных ям, очистить трубы под дорогами для пропуска паводковых вод | До начала и во время паводка | Руководители всех форм собственности, АНО «Водоснабжение Медвенского района», ДЭП |
| 7 | Очистить оголовки от снега | До начала паводка | Слесарь АНО «Водоснабжение Медвенского района» |

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением

Администрации Китаевского

сельсовета

от 05.03.2018 г № 17-ра

СОСТАВ

рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка на территории Китаевского сельсовета

Евглевская  Ольга Николаевна- Глава Китаевского сельсовета

Гижа Ольга Николаевна – заместитель Главы Китаевского сельсовета

Кузнецова Елена Николаевна – директор МКУК «Любицкий СДК»

Косинов Виктор Николаевич – директор ООО «Китаевка»

Лукьянчиков Эдуард Михайлович – слесарь АНО «Водоснабжение Медвенского района»

.